Møde i bestyrelsen 11.02. 2021 kl.19:45-21:15 (Teams)

Tilstede: TT, MT, FG, JM, NK.

Fraværende (varslet): MN

Nye bestyrelsesmedlemmer Nathan Kuik og Mille Taagaard hilses velkommen. Kort introduktionsrunde.  Introduktion til arbejdet i bestyrelsen. Johs. tager kontakt til Marie fra Newsec ang. adgang til Netejendom for Nathan og Mille.

Konstituering:

Johs stillede op som formandskandidat og blev enstemmigt valgt.

Etageadskillese i 29. (Johs)

Der er tidsforsinkelse. Ny afslutningsdato: slutning af uge 7. Arbejdet kører derudover som planlagt.

Vaskerum toilet: (Frederik)

Konflikten med firmaet er steget til højt niveau.

Gulvet har forkert hældning væk fra afløb. Firmaet erkender at det er en fejl. Håndværkerne føler sig dårligt behandlet af foreningen og der er beboere som har overfuset dem. Firmaet har ikke tillid til at foreningen kan betale - nærmere detaljer om hvorfor er uklart - og vil kun regulere fejlen hvis vi laver en bankgaranti for at vi betaler.

Bestyrelsen beslutter at stille bankgarantien for at få afsluttet projektet. Vi tager stilling til ekstratilbuddet omkring hævning af gulvafløbsriste, når vi har tilbuddet.

Beslutningsgange i bestyrelsen herunder mailkultur.

Der er enighed om at vi ønsker at begrænse mailkorrespondancen. Bestyrelsesbeslutninger skal grundlæggende klares og delegeres ved møderne, og kun undtagelsesvis via mail. Det skal tilkendegives om oplæg til mødedagsorden er til diskussion, orientering og/eller beslutning.

Bestyrelsesmail-gruppe og -konto skal renoveres. (Nathan er tovholder)

Tagprojekt

Tovholder (Martin) sender Bentsens oprindelige tagtilbud til Kaveh til eftersyn. Bestyrelsen går videre med igangsætning efter Kaveh’s gennemlæsning ved næste møde.

Vedligeholdelsespligter fremadrettet mod 2022

Tovholdere Tina og Frederik

Arbejdsdage 2021 10.04. og 11.09

Mille er tovholder og koordinator ved arbejdsdagene.

Forberedelse af Økonomimøde 2021 og GF 2022

Johs er tovholder

Næste møde:

11.03. 2021

Møderække fremover: Anden torsdag i måneden kl. 19:45, undtagen juli.