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Tilstede MNM FG JM TT MN

Etageadskil 29.st. tv 
· Er sat i gang. Afventer detaljer fra Johansen-Bernhard om starttidspunkt. Arbejdet vil vare 3 uger.
Tagtilbud 
· Bentsen: JM afventer svar på henvendelse ang. det mest presserende fra Bentsens tilbud. Vi har som vi kan se ikke penge til at få lavet alle mangler på taget på normalt vedligeholdelsesbudget. 
· Skywork: Martin tager kontakt til Lasse fra Skywork og takker pænt nej grundet for høj pris.
Økonomi
· Frederik tager kontakt til Newsec for at få overblikket over hvad vi har til vedligehold  
Vigtige spørgsmål: 
Er der penge tilbage fra salg af loft, salg af lejlighed i 23 stuen tv og fra overskuddet fra faldstammeprojektet?
Hvor meget er der til vedligehold i det regnskabsår der startede den 1.10.2020?
Vaskekælder/Toilet
· Håndværker går i gang den 20.11. 2020. De skal bruge 14 dage til arbejdet. (MNE)
Eva Catter tyverisikring af vinduer. 
· Bestyrelsen mener ikke at der kan laves ændringer af tyverisikring på Foreningens bekostning. (TT)
Boligafgift for altaner
· Detaljerne tages op med Marie ved budgetmødet. 
Vigtige spørgsmål: 
Er altanafgiften permanent? 
Gennemgang af altaner:
· Vi skal have taget stilling til hvornår den næste gennemgang er nødvendig. 

Budgetmøde med Marie Michlenborg finder sted den 8.12. 2020
GF finder sted 26.01.2021 
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