Referat 15.11. 2018

Fremmødt
Martin, Mie, Tina, Johannes, Sofie.

Faldstamme/Vandrør projektet diskuteres. Der er efter vores oplysninger ca. En uges forsinkelse ift. plan. 

Hjemmesiden: Johs kontakter fagmand.

Genopretning efter rapport af fugt i kælder bliver en del af vedligeholdelsesgennemgangen. Denne er berammet til at foregå med sagkyndig og Søren Larsen samt et par bestyrelsesmedlemmer til at foregå medio januar 2019. Nøjagtig dato følger. Johs har kontakt til sagkyndig

Dato for budgetmøde med den vores nye sagsbehandler i Newsec ligger fast. Dato for GF i Januar er i arbejde. (Sofie)

Udskiftning af dørtelefoner bliver sat i gang den 19.11. Sedler med meddelelse til beboere er hængt op i opgangene. Tina afklarer adgang til lejligheder (nøgler) med Firma Bentzen.

Udskiftning af linoleum op til og med repos på 1. sal i alle fortrappe-opgange kan sættes i gang i januar når vandrør/faldstamme er overstået. Tilbud er indhentet, men skal bekræftes, da tidsfrist er udløbet. (Johs). 

To tilbud til yderdørsudskiftning (for og bitrapper) haves. Et tredje indhentes. (Mie)


 

